PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 5]

| Họ và tên | Bùi Hữu Nhân | Mã sinh viên | B25DTCN254 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT3 | Mã đề | 05 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De05.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực thu gom | Quản lý nhân viên thu gom và xe chở rác | US-01 | Là quản lý, tôi muốn xem danh sách các nhân viên thu gom và xe chở rác, để dễ dàng kiểm soát và bổ sung khi cần |
| Vận hành thu gom | Theo dõi mức đầy thùng rác qua cảm biến | US-02 | Là người vận hành, tôi muốn theo dõi mức đầy thùng rác thông qua cảm biến, để có thể nắm bắt tình hình nhằm thông báo cho bên thu gom để thực hiện công việc |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| S - Small | Qúa nhiều chức năng trong cùng 1 Sprint |
| T - Testable | Chưa rõ ràng ở câu “để làm việc tốt hơn” |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên thu gom, tôi muốn hệ thống phân công lộ trình thu gom, để nắm bắt được thông tin công việc tốt hơn |
| US-X2 | Là nhân viên thu gom, tôi muốn theo dõi mức đầy thùng rác qua cảm biến, để biết được thùng rác nào cần được thu gom |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Tính năng bắt buộc phải có để quản lý có thể nắm bắt được thông tin về các nhân viên thu gom và xe chở rác nhằm làm việc tốt hơn |
| US-02 | Should have | Tính năng nên có để nắm bắt được tình hình các thùng rác giúp cho người vận hành có thể nhắc nhở nhân viên thu gom nhưng không bắt buộc vì nhân viên thu gom vẫn sẽ tham gia thu gom tại vị trí đó nếu như không có sự nhắc nhở |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên thu gom A đã đăng nhập | Ấn vào xem chi tiết phiếu lộ trình LT-001 trên ứng dụng | Hiển thị thông tin ca thu gom cần thực hiện của nhân viên thu gom A |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| x (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hiển thị thông báo: Phiếu lộ trình LT-002 đã được phân công cho nhân viên thu gom khác, bạn không có quyền xem phiếu lộ trình này. |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | AC | DoD | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC: Mô tả điều kiện cụ thể để một User Story đáp ứng nhu cầu và được chấp nhận. Thường riêng cho từng User Story hoặc chức năng DoD: Xác định tiêu chuẩn chất lượng chung để Increment được xem là hoàn thành. Áp dụng nhất quán cho các hạng mục trong Increment của Scrum Team

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 SP | Chức năng cần truy vấn tới cơ sở dữ liệu nhưng không có logic nghiệp vụ đơn giản, chỉ cần lọc ra toàn bộ nhân viên và xe chở rác nên không có gì phức tạp |
| US-02 | 21 SP | Chức năng khá phức tạp vì cần phải kết nối được với cảm biến và đo lường để giúp người vận hành theo dõi được mức đầy thùng rác và logic nghiệp vụ phức tạp |

Planning Poker (thẻ 2, 5, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Yêu cầu thành viên có thẻ 2 và thẻ 13 nói ra lí do mình chọn thẻ của mình. Sau đó bàn lại với nhau về những vấn đề chưa giải quyết được rồi thống nhất lại cùng với nhau về số thẻ để cùng nhau hoàn thành công việc đó

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | Velocity trung bình: (23 + 25 + 24) / 3 = 24 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity bình thường của Sprint 4: 10 x 6 = 60 người-ngày Capacity thực tế của Sprint 4 (1 Developer nghỉ phép 5 ngày) : 10 x 6 – 5 = 55 người-ngày Tỉ lệ SP nên cam kết: 55/60 = 0,92 = 11/12 Số SP nên cam kết: 24 x 11/12 = 22 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Các story chọn: B1, B2, B3, B5, B6 Tổng SP của các story đã chọn: 3 + 5 + 5 + 5 + 3 = 21 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Hoàn thiện tính năng đăng nhập, nhận thông báo phân công lộ trình của nhân viên thu gom, tính năng xem chi tiết phiếu lộ trình, nên hoàn thiện được chức năng xác nhận đã thu gom bằng hình chụp và có thể hoàn thiện được tính năng xem điểm đánh giá của mình |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện hiển thị cho tính năng xem chi tiết phiếu lộ trình | UI/UX | 3 giờ |
| Xây dựng API / giao diện kết quả, xác minh người dùng | Development | 10 giờ |
| Kiểm thử kết quả sau khi thiết kế và xây dựng | Testing | 4 giờ |
| Tổng giờ công |  | 17 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Tại ngày 4, số SP thực tế mới chỉ giảm được 1 phần. Điều đó cho thấy nhóm đang bị chậm tiến độ (Ahead of Schedule) so với lý tưởng |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu bất thường nằm ở ngày thứ 8 đến ngày thứ 10. Số SP giảm nhanh đột ngột có thể xảy ra rủi ro khi chạy sản phẩm mà không thể kiểm soát được và không thể sửa lỗi kịp thời |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholders | Product Owner | Developers | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Trao đổi làm rõ giá trị, quy tắc và rủi ro, ghi nhận thành Product Backlog, coi trọng phản hồi và hợp tác hơn